| Dia 1 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Preparar repositorio de GitHub y README  · Preparar ClickUp + algunas tareas | · Empezar a aclarar el diseño  · Empezar con SCRUM |  |

| Dia 2 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Redacté el sprint y preparé cosas de SCRUM  · Hice mi propuesta para el diseño | · Decidir diseño  · Preparar styleguide sencillo  · Hacer diseño de una página  · Empezar con maquetado | · PenPot en linux funciona mal. |

| Dia 3 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Aclaramos diseño general  · Diseño página de usuario  · Empiezo a preparar cosas para maquetar | · Preparar el proyecto para MVC y entender bien cómo hacerlo  · Hacer el header | · Seguir el modelo MVC sin frameworks parece un poco caos. |

| Dia 4 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Reestructurar archivos  · Explicar a Rafa cosas de git y gitHub  · Empiezo el componente “Header” | · Componente header  · Investigar sobre componentes y cómo combinar todo | Hacer el proyecto bien estructurado uniendo todo se me hace complicado.  Nos han enseñado todo por separado pero unirlo todo parecía más fácil. |

| Dia 5  23/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Seguir con componente header  · Informarme de formas más óptimas para hacer componentes  · Redactar product backlog | · Hacer una version 1 aunque incompleta del componente header  · Empezar con otro componente o página |  |

| Dia 6  24/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Primera versión del header hecha  · Empezar user page | · Página de usuario |  |

| Dia 7  25/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · He hecho review de varias pull request  · User Page v1  · Resolver conflictos de merge’s | · Diseñar base de datos  · Empezar a preparar cosas para el backend  · Hacer algún conector |  |

| Dia 8  26/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Database v1  · Conector de la DB  · Revisión de PRs | · Archivo de conf  · CRUD a la DB |  |

| Dia 8  27/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Conector de la BBDD  · Método para CREATE de CRUD en el conector  · Base del controlador de USUARIOS | · Otro método/s del conector  · 1 o más métodos del controlador de usuarios |  |

| Dia 8  29/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Se modifica el **CREATE** del conector  · Controlador **CREATE** de USUARIOS | · Controlador principal de la web con cookies y sesiones  · Investigar tema hashing de contraseñas para los usuarios | · Tuve que modificar el conector por adaptarme mejor a las query SQL. Sabiéndolo ahora no debería volver a pasar |

| Dia 8  30/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Parte inicial del **controlador**  · Método **READ** del CONECTOR  · Método **READ** del USER  · Investigar **sesiones**  · Empezar método **validatePassword** de user  · Review de PR | · Terminar **validatePassword**  · Validar que un email no se repita al crear usuario  · Preparar todo el backend para cuando esté el login hecho  · Hacer versión desktop de página User |  |

| Dia 8  31/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · validatePassword  · CREATE user ahora encripta la contraseña  · Validar que un email no se repita al crear usuario  · Fixes varios en backend  · Creo ISSUE de componente | · Seguir con cosas sin terminar |  |

| Dia 8  26/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Review de PRs  · Cambios en el feed de Jaime | · Terminar tema session  · Empezar con el controlador de Chirps |  |

| Dia 8  26/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · PR de session  · Limpieza de ramas  · Resolución de conflictos |  |  |

| Dia 8  26/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |

| Dia 8  26/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |

| Dia 8  26/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |

| Dia 8  26/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |

| Dia 8  26/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |