| Dia 1 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Preparar repositorio de GitHub y README  · Preparar ClickUp + algunas tareas | · Empezar a aclarar el diseño  · Empezar con SCRUM |  |

| Dia 2 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Redacté el sprint y preparé cosas de SCRUM  · Hice mi propuesta para el diseño | · Decidir diseño  · Preparar styleguide sencillo  · Hacer diseño de una página  · Empezar con maquetado | · PenPot en linux funciona mal. |

| Dia 3 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Aclaramos diseño general  · Diseño página de usuario  · Empiezo a preparar cosas para maquetar | · Preparar el proyecto para MVC y entender bien cómo hacerlo  · Hacer el header | · Seguir el modelo MVC sin frameworks parece un poco caos. |

| Dia 4 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Reestructurar archivos  · Explicar a Rafa cosas de git y gitHub  · Empiezo el componente “Header” | · Componente header  · Investigar sobre componentes y cómo combinar todo | Hacer el proyecto bien estructurado uniendo todo se me hace complicado.  Nos han enseñado todo por separado pero unirlo todo parecía más fácil. |

| Dia 5  23/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Seguir con componente header  · Informarme de formas más óptimas para hacer componentes  · Redactar product backlog | · Hacer una version 1 aunque incompleta del componente header  · Empezar con otro componente o página |  |

| Dia 6  24/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Primera versión del header  · Empezar user page | · Página de usuario |  |

| Dia 7 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |