| Dia 1 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Realizar unas plantillas en Penpot sobre como debe de ser la aplicación básicamente a nivel visual. Hacer propuesta de paletas de colores y tipografías. Desarrollar el stylesheet hasta llegar a donde se debe porque hace falta escoger los colores. | El Penpot se hace algunas veces complicado de ajustar. Pero solo es un mínimo tiempo el que se pierde. |

| Dia 2 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar unas plantillas en Penpot sobre como debe de ser la aplicación básicamente a nivel visual. Hacer propuesta de paletas de colores y tipografías. Desarrollar el stylesheet hasta llegar a donde se debe porque hace falta escoger los colores. | He participado en la votación para elegir las tecnologías para desarrollar el sitio web del proyecto.  Realizar el color palette en el Styleguide.  He instalado SASS en el PC de clase para poder desarrollar el proyecto. | Me han ayudado a votar ya que en el principio solo salia editar documento.  Ha habido complicaciones a la hora de instalar SASS en el Pc de clase pero la profesora me los ha resuelto con rapidez. |

| Dia 3 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| He participado en la votación para elegir las tecnologías para desarrollar el sitio web del proyecto.  Realizar el color palette en el Styleguide.  He instalado SASS en el PC de clase para poder desarrollar el proyecto. | Hoy voy a programar el diseño de la página web de opciones. | Ha habido complicaciones al principio ya que se ha intentado hacer a través de php pero resulta mejor cambiarlo por JavaScript. |

| Dia 4 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Ayer programé el diseño de la página web de opciones. | Intentar crear una BBDD en MySQL  Hacer la página feed. | He intentado en clase hacerlo pero desde linux no puede ser así que he probado desde windows y si que se ha resuelto. |

| Dia 5 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Intentar crear una BBDD en MySQL  Hacer la página feed. | Añadir la página options a un pull request. Con los requerimientos que implica. |  |

| Dia 6 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Añadir la página options a un pull request. Con los requerimientos que implica. | Continuar haciendo la página options. | No se crear muy bien los estilos (css) por eso me esta costando. |