| Dia 1 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | · Empezar con ideas del diseño  · Preparar directorios de trabajo y entorno |  |

| Dia 2 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Idee la interfaz básica que tendrá la página en penpot | · Empezar con wireframes en penpot (Feed y login) | · Falta decidir colores y fuentes (Identidad de la marca) |

| Dia 3 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Aclaramos el diseño y estructura final de las páginas que tendrá la WEB  · Acabé con los wireframes | · Preparar styleguide para ir trabajándolo  · Empezar a trabajar con el repo GitHub |  |

| Dia 4 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Me preparé y organicé directorios de trabajo para cuando empiece con el código  · Trabajé en el documento Style Guide, a falta de decidir iconos y logo | · Empezar a programar componentes |  |

| Dia 5 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |

| Dia 6 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Comencé con el código del componente en JavaScript | · Acabar el constructor en JavaScript y dar estilo |  |

| Dia 7 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Acabé el código del componente y le di estilos | · Añadir funcionalidad (Menu dropdown de opciones) |  |

| Dia 8  26/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Hecha funcionalidad del componente chirp | · Empezar a maquetar register y login |  |

| Dia 9  27/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Maquetadas las páginas register y login | · Dar estilos y conectar las páginas |  |

| Dia 10  29/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Estilos de register y login casi finalizados |  |  |

| Dia 11  30/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | · Validación mediante JavaScript del formulario register |  |

| Dia 12  31/01/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Validación del formulario de registro con JavaScript | · Retocar el script de validación  · Separar el desarrollo de login del desarrollo de feed (Divergir ramas) |  |

| Dia 13  01/02/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Arregladas ramas y commits  · Conflictos resueltos | · Limpieza de ramas no usadas |  |

| Dia 14  02/02/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Limpieza de ramas  · Resolución de conflictos | · Empezar estructura backend (register) | · Problemas con xampp |

| Dia 15  03/02/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Empezado php para la parte backend de registro de usuarios | · Continuar trabajando en registro de usuarios |  |

| Dia 16  04/02/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Avances en registro |  |  |

| Dia 17  05/02/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | · Frontend página de bienvenida/  presentación  · Acabar backend de registro de usuarios |  |

| Dia 18  06/02/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Acabado registro de usuarios  · Hecha base de la página de bienvenida | · Continuar página de bienvenida  · Empezar backend de sesion / login |  |

| Dia 19  07/02/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Backend login | · Acabar backend registro y login | · Errores en el registro de usuarios |

| Dia 20  08/02/2024 | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| · Acabada lógica del backend de usuarios (Hay errores) | · Solucionar posibles errores de conexión a la DB  · Trabajar en alguna página restante (principal, errores, etc) |  |